PROJECT PROPOSAL DOCUMENT

CLINICARE - WEBSITE ĐẶT LỊCH KHÁM TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TƯ VẤN

Version: 1.1

Project team: 49K211.02

Created date: 22/01/2026

| PROJECT INFORMATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Acronym | CLINICARE |  |  |  |
| Project Title | Website đặt lịch khám trực tuyến tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  |  |  |
| Start Date | 07/01/2026 | End Date | 08/04/2026 |  |
| Product Owner | Nguyễn Thị Mỹ Nhi |  |  |  |
| Partner Organization | N/A |  |  |  |
| Scrum Master | Phan Xuân Phương Ngân | ngan03305@gmail.com |  | 0702707764 |
| Team Members | Nguyễn Thị Mỹ Nhi | mynhidn05@gmail.com |  | 0772400604 |
|  | Trương Huỳnh Thảo Ngân | truonghuynhthaon63@gmail.com |  | 0388282971 |
|  | Phan Thị Hiền Trang | phanthihientrang15032005@gmail.com |  | 0788653558 |
|  | Hà Gia Bảo Ngọc | baongoc02012005@gmail.com |  | 0902607890 |
|  | Dương Thị Anh Thư | dthianhthu2005@gmail.com |  | 0917429010 |
|  | Hoàng Thị Ngọc Ánh | hngocanhtl@gmail.com |  | 0835634685 |

| DOCUMENT NAME |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Title | Proposal Document |  |  |
| Author(s) | Nguyễn Thị Mỹ Nhi |  |  |
| Role | Product Owner |  |  |
| Date | 22/01/2026 | File name: | 49K211.02_Proposal |
| URL | https://github.com/pngznn/49K211.02 |  |  |
| Access | Project team and mentor |  |  |

REVISION HISTORY

| Version | Person(s) | Date | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 7 persons | 22/01/2026 | Tài liệu đề xuất dự án lần đầu tiên |
| 1.1 | Phương Ngân | 19/03/2026 | Chỉnh sửa thứ tự các nội dung sprint |

# PROJECT OVERVIEW

## Background

Trong bối cảnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế đang diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và phục vụ người bệnh ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, tại nhiều bệnh viện hiện nay, quy trình đặt lịch khám vẫn còn mang tính thủ công hoặc bán tự động, người bệnh phải đến trực tiếp bệnh viện để đăng ký hoặc liên hệ qua điện thoại, dẫn đến tình trạng quá tải tại quầy tiếp nhận, mất thời gian chờ đợi và gây khó khăn trong việc phân bổ nguồn lực khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, người bệnh thường gặp khó khăn trong việc xác định khoa khám phù hợp với triệu chứng ban đầu, cũng như tiếp cận các thông tin chung của bệnh viện như giờ làm việc, quy trình khám, chi phí dự kiến. Những hạn chế này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người bệnh mà còn làm giảm hiệu quả quản lý và vận hành của bệnh viện.

## Prior arts

Trong thời gian gần đây, nhiều bệnh viện và cơ sở y tế đã triển khai các hệ thống đặt lịch khám trực tuyến thông qua website, cho phép người bệnh lựa chọn thời gian khám và bác sĩ. Ngoài ra, một số đơn vị đã áp dụng chatbot để trả lời các câu hỏi thường gặp liên quan đến thông tin hành chính hoặc hướng dẫn cơ bản. Tuy nhiên, các giải pháp hiện có thường chỉ dừng lại ở việc cung cấp chức năng đặt lịch hoặc trả lời câu hỏi theo kịch bản cố định, chưa hỗ trợ tư vấn định hướng khoa khám dựa trên triệu chứng của người bệnh. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo trong các hệ thống này còn hạn chế, thiếu tính cá nhân hóa và chưa khai thác hiệu quả dữ liệu tương tác để hỗ trợ người bệnh trước khi đến khám.

## Proposed solution

Dự án đề xuất xây dựng một website Đặt lịch khám trực tuyến tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn, nhằm hỗ trợ người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận tiện và hiệu quả hơn. Giải pháp cung cấp các chức năng như đặt lịch khám trực tuyến, xem lịch sử đặt lịch, tìm kiếm các thông tin về bác sĩ khoa,.. ngoài ra còn tích hợp chatbot AI có khả năng giải đáp các thắc mắc chung về bệnh viện và gợi ý khoa khám phù hợp dựa trên mô tả triệu chứng ban đầu của người bệnh. Điểm khác biệt của giải pháp nằm ở việc chatbot AI đóng vai trò hỗ trợ định hướng ban đầu, giúp người bệnh lựa chọn đúng khoa khám trước khi đặt lịch, từ đó giảm sai sót trong đăng ký và tối ưu hóa quy trình tiếp nhận bệnh nhân. Hệ thống được thiết kế theo hướng hỗ trợ ra quyết định, trong đó AI chỉ đưa ra gợi ý, không thay thế vai trò chẩn đoán của bác sĩ.

## Goals

Dự án hướng đến việc xây dựng và triển khai một website đặt lịch khám bệnh hoạt động ổn định, cho phép người bệnh đăng ký lịch khám trực tuyến và nhận xác nhận thành công trong thời gian ngắn, thay thế cho hình thức đăng ký thủ công truyền thống. Hệ thống đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% thời gian chờ đợi tại khâu tiếp nhận thông qua việc hỗ trợ người bệnh đăng ký lịch khám trước khi đến bệnh viện.

Bên cạnh đó, dự án đặt mục tiêu tích hợp chatbot AI có khả năng trả lời chính xác các câu hỏi phổ biến về thông tin chung của bệnh viện (như giờ làm việc, quy trình khám, các khoa chuyên môn) với mức độ phản hồi phù hợp trong phạm vi dữ liệu được cung cấp. Đồng thời, chatbot AI được kỳ vọng đưa ra gợi ý khoa khám phù hợp cho người bệnh trong ít nhất 70% các trường hợp mô phỏng, dựa trên mô tả triệu chứng ban đầu, với vai trò hỗ trợ định hướng và không thay thế chẩn đoán y khoa.

Toàn bộ các chức năng cốt lõi của hệ thống, bao gồm đặt lịch khám, quản lý lịch hẹn và chatbot AI, được đặt mục tiêu hoàn thành và sẵn sàng demo trong thời gian thực hiện dự án học phần, đáp ứng yêu cầu của môn Quản trị dự án CNTT và phù hợp với nguồn lực của nhóm thực hiện.

## Techniques

- Frontend: Figma, HTML, CSS, JavaScript

- Backend: Python

- Framework: FastAPI

- Cơ sở dữ liệu: SQL Server để lưu trữ thông tin người dùng, lịch khám

- Chatbot AI: Python (AI / rule-based / ML)

- Kiến trúc hệ thống: Mô hình client–server, trong đó AI được triển khai như một mô-đun hỗ trợ

# TIME ESTIMATION

| Number of members | 7 |
| --- | --- |
| Number of working hours per day/person | 3 |
| Number of working days per week | 5 |
| Number of weeks | 16 |
| Estimated time (hours) | =1680 |

# MASTER SCHEDULE

Mặc dù lịch trình dự án được trình bày theo các giai đoạn chức năng, quá trình phát triển vẫn tuân thủ mô hình Scrum với các Sprint lặp lại, trong đó mỗi Sprint đều bao gồm hoạt động lập kế hoạch, phát triển, kiểm thử và đánh giá kết quả.

| NO | Task Name | Duration | Start | Finish |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 – Project Initiation & Proposal |  |  |  |  |
| 1 | Project Initiation & Proposal | 2 tuần | Tuần 1 | Tuần 2 |
| 1.1 | Chia nhóm & phân công vai trò Scrum | 1 ngày | Tuần 1 | Tuần 1 |
| 1.2 | Xác định ý tưởng & phạm vi dự án | 3 ngày | Tuần 1 | Tuần 1 |
| 1.3 | Phân tích yêu cầu sơ bộ | 3 ngày | Tuần 2 | Tuần 2 |
| 1.4 | Xây dựng Project Proposal | 3 ngày | Tuần 2 | Tuần 2 |
| 1.5 | Review & hoàn thiện Proposal | 1 ngày | Tuần 2 | Tuần 2 |
| Sprint 1 – Core Booking System |  |  |  |  |
| 2 | Core Booking System – Sprint 1 | 2 tuần | Tuần 3 | Tuần 4 |
| 2.1 | Sprint Planning | 1 ngày | Tuần 3 | Tuần 3 |
| 2.2 | Thiết kế CSDL | 3 ngày | Tuần 3 | Tuần 3 |
| 2.3 | Thiết kế giao diện | 4 ngày | Tuần 3 | Tuần 3 |
| 2.4 | Phát triển giao diện | 5 ngày | Tuần 3 | Tuần 4 |
| 2.5 | Sprint Review & Retrospective | 1 ngày | Tuần 4 | Tuần 4 |
| Sprint 2 – Booking UI & Integration |  |  |  |  |
| 3 | Core Booking System – Sprint 2 | 2 tuần | Tuần 5 | Tuần 6 |
| 3.1 | Sprint Planning | 1 ngày | Tuần 5 | Tuần 5 |
| 3.2 | Thiết kế API (FastAPI) | 2 ngày | Tuần 5 | Tuần 5 |
| 3.3 | Phát triển Backend | 5 ngày | Tuần 5 | Tuần 5 |
| 3.4 | Tích hợp Frontend – Backend | 3 ngày | Tuần 6 | Tuần 6 |
| 3.5 | Kiểm thử chức năng | 2 ngày | Tuần 6 | Tuần 6 |
| 3.6 | Sprint Review & Retrospective | 1 ngày | Tuần 6 | Tuần 6 |
| Sprint 3 – Chatbot AI Core |  |  |  |  |
| 4 | Chatbot AI – Sprint 3 | 2 tuần | Tuần 7 | Tuần 8 |
| 4.1 | Sprint Planning | 1 ngày | Tuần 7 | Tuần 7 |
| 4.2 | Phân tích kịch bản tư vấn & triệu chứng | 3 ngày | Tuần 7 | Tuần 7 |
| 4.3 | Xây dựng logic chatbot & mapping khoa khám | 5 ngày | Tuần 8 | Tuần 8 |
| 4.4 | Kiểm thử chatbot độc lập | 2 ngày | Tuần 8 | Tuần 8 |
| 4.5 | Sprint Review & Retrospective | 1 ngày | Tuần 8 | Tuần 8 |
| Sprint 4 – Chatbot Integration & Testing |  |  |  |  |
| 5 | Chatbot Integration – Sprint 4 | 2 tuần | Tuần 9 | Tuần 10 |
| 5.1 | Sprint Planning | 1 ngày | Tuần 9 | Tuần 9 |
| 5.2 | Thiết kế UI Chatbot | 3 ngày | Tuần 9 | Tuần 9 |
| 5.3 | Tích hợp Chatbot vào Website | 4 ngày | Tuần 10 | Tuần 10 |
| 5.4 | Kiểm thử end-to-end | 2 ngày | Tuần 10 | Tuần 10 |
| 5.5 | Sprint Review & Retrospective | 1 ngày | Tuần 10 | Tuần 10 |
| Sprint 5 – Final Testing & Delivery |  |  |  |  |
| 6 | Closing & Delivery – Sprint 5 | 6 tuần | Tuần 11 | Tuần 16 |
| 6.1 | Kiểm thử tổng thể hệ thống | 1.5 tuần | Tuần 11 | Tuần 12 |
| 6.2 | Tối ưu & sửa lỗi | 1.5 tuần | Tuần 13 | Tuần 14 |
| 6.3 | Hoàn thiện báo cáo cuối kỳ | 2 tuần | Tuần 14 | Tuần 15 |
| 6.4 | Tổng kết dự án & đóng Product Backlog | 1 ngày | Tuần 16 | Tuần 16 |

# ROLES AND RESPONSIBILITIES

Trong phạm vi project môn học, các thành viên có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau nhằm tận dụng nguồn lực và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

| Role | Responsibilities | Participant(s) |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | - Lập kế hoạch và điều phối các sự kiện Scrum: Sprint Planning, Daily Stand-up, Sprint Review, Sprint Retrospective. - Theo dõi tiến độ thực hiện Sprint, phát hiện sớm các rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ dự án. - Hỗ trợ nhóm giải quyết các rào cản trong quá trình phát triển (kỹ thuật, phối hợp, thời gian). - Đảm bảo việc áp dụng Scrum đúng quy trình và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm. - Tham gia Daily meeting và Sprint Review | Phan Xuân Phương Ngân |
| Product owner | - Xây dựng tầm nhìn sản phẩm và xác định mục tiêu tổng thể của dự án. - Thu thập, phân tích và làm rõ yêu cầu nghiệp vụ từ góc độ người dùng. - Xây dựng, quản lý và ưu tiên Product Backlog theo mức độ quan trọng. - Xác định Sprint Goal và làm rõ yêu cầu trong Sprint Planning. - Nghiệm thu kết quả sau mỗi Sprint, đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ y tế. - Phụ trách nội dung chuyên môn, đặc biệt là việc mapping triệu chứng bệnh và khoa khám. - Tham gia Daily meeting và Sprint Review. | Nguyễn Thị Mỹ Nhi |
| Team Member | - Tham gia phân tích yêu cầu kỹ thuật và thiết kế kiến trúc backend cho hệ thống. - Thiết kế cơ sở dữ liệu. - Phát triển, kiểm thử và hoàn thiện các API bằng FastAPI. - Phối hợp với Frontend Developer để tích hợp hệ thống. - Hỗ trợ sửa lỗi và tối ưu hiệu năng backend trong các Sprint tiếp theo. - Tham gia Daily meeting và Sprint Review. | Phan Thị Hiền Trang Dương Thị Anh Thư Trương Huỳnh Thảo Ngân Hà Gia Bảo Ngọc Phan Xuân Phương Ngân Hoàng Thị Ngọc Ánh |
|  | - Thiết kế và phát triển giao diện website đặt lịch khám bằng HTML, CSS, JavaScript. - Xây dựng các form nhập liệu và xử lý tương tác người dùng. - Tích hợp giao diện frontend với backend thông qua API. - Cải thiện trải nghiệm người dùng dựa trên phản hồi trong Sprint Review. - Hoàn thiện giao diện phục vụ cho việc demo. - Tham gia Daily meeting và Sprint Review. | Dương Thị Anh Thư Phan Xuân Phương Ngân Phan Thị Hiền Trang Hà Gia Bảo Ngọc Trương Huỳnh Thảo Ngân Nguyễn Thị Mỹ Nhi Hoàng Thị Ngọc Ánh |
|  | - Phân tích các kịch bản tư vấn và yêu cầu chức năng của chatbot. - Xây dựng mô-đun Chatbot AI bằng Python - Thiết kế logic tư vấn và thuật toán gợi ý khoa khám dựa trên mô tả triệu chứng của người bệnh. - Kiểm thử độ chính xác của Chatbot trong các Sprint kiểm thử. - Tinh chỉnh mô hình Chatbot dựa trên kết quả đánh giá của PO. - Tham gia Daily meeting và Sprint Review. | Hà Gia Bảo Ngọc Phan Xuân Phương Ngân Trương Huỳnh Thảo Ngân Dương Thị Anh Thư |
|  | - Thiết kế luồng hội thoại chatbot phù hợp với ngữ cảnh tư vấn y tế. - Phối hợp với Chatbot Developer để triển khai luồng hội thoại trên hệ thống. - Tham gia kiểm thử trải nghiệm người dùng (UX testing) và đề xuất cải tiến giao diện. - Tham gia Daily meeting và Sprint Review. | Nguyễn Thị Mỹ Nhi Phan Thị Hiền Trang Hà Gia Bảo Ngọc |
|  | - Lập kế hoạch kiểm thử cho từng Sprint. - Thực hiện kiểm thử chức năng (functional testing) và kiểm thử tích hợp (integration testing). - Ghi nhận, theo dõi và phối hợp sửa lỗi với các thành viên liên quan. - Tổng hợp kết quả kiểm thử và báo cáo lỗi.- Soạn thảo tài liệu hướng dẫn sử dụng và báo cáo dự án cuối kỳ. - Tham gia Daily meeting và Sprint Review. | Nguyễn Thị Mỹ Nhi Phan Thị Hiền Trang Hoàng Thị Ngọc Ánh |