Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Khoa Thống kê – Tin học

# PRODUCT BACKLOG

Version 1.2

Date: 08/04/2026

# CLINICARE – HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH KHÁM TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TƯ VẤN

Team members:

Phan Xuân Phương Ngân

Nguyễn Thị Mỹ Nhi

Hà Gia Bảo Ngọc

Dương Thị Anh Thư

Hoàng Thị Ngọc Ánh

Phan Thị Hiền Trang

Trương Huỳnh Thảo Ngân

Approved by

Name                                                Signature                                           Date

| PROJECT INFORMATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Acronym | CLINICARE |  |  |
| Project Title | Hệ thống đặt lịch khám trực tuyến tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn |  |  |
| Project Web URL | N/A |  |  |
| Start Date | 02/03/2026 |  |  |
| End Date: | 19/04/2026 |  |  |
| Project Owner | Nguyễn Thị Mỹ Nhi | mynhidn05@gmail.com | 0772400604 |
| Scrum Master | Phan Xuân Phương Ngân | ngan03305@gmail.com | 0702707764 |
| Team Members | Dương Thị Anh Thư | dthianhthu2005@gmail.com | 0917429010 |
|  | Phan Thị Hiền Trang | phanthihientrang15032005@gmail.com | 0788653558 |
|  | Hoàng Thị Ngọc Ánh | hngocanhtl@gmail.com | 0835634685 |
|  | Hà Gia Bảo Ngọc | baongoc020102005@gmail.com | 0902607890 |
|  | Trương Huỳnh Thảo Ngân | truonghuynhthaon63@gmail.com | 0388282971 |

| DOCUMENT INFORMATION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Document Title | Product Backlog |  |  |
| Author(s) | Nguyễn Thị Mỹ Nhi |  |  |
| Date | 31/01/2026 | File name | 49K211.02_Product backlog |

## REVISION HISTORY

| Version | Person(s) | Date | Description | Approval |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phan Xuân Phương Ngân | 24/01/2026 | Khởi tạo Backlog ban đầu | PO |
| 1.0 | Nguyễn Thị Mỹ Nhi | 31/01/2026 | Hoàn thiện Backlog | PO |
| 1.1 | Phan Xuân Phương Ngân | 07/04/2026 | Chỉnh sửa Backlog | PO |
| 1.2 | Phan Xuân Phương Ngân | 08/04/2026 | Chỉnh sửa Backlog | PO |

# TABLE OF CONTENTS

REVISION HISTORY	4

TABLE OF CONTENTS	5

1.	INTRODUCTION	6

1.1.	PURPOSE	6

1.2.	SCOPE	6

1.3.	DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS	6

2.	PRODUCT BACKLOG	7

2.1.	USER STORIES	7

2.2.	FEATURE DESCRIPTION	9

# INTRODUCTION

## PURPOSE

Tài liệu Product Backlog được xây dựng nhằm xác định, mô tả và quản lý toàn bộ các yêu cầu chức năng của dự án CLINICARE – Website đặt lịch khám trực tuyến tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn theo mô hình Scrum. Product Backlog là cơ sở để Product Owner và Development Team lập kế hoạch Sprint, phân bổ công việc và theo dõi tiến độ phát triển hệ thống trong suốt thời gian thực hiện dự án.

## SCOPE

Phạm vi của Product Backlog bao gồm các chức năng chính của hệ thống như: đặt lịch khám trực tuyến, quản lý thông tin lịch hẹn và chatbot AI hỗ trợ tư vấn thông tin bệnh viện cũng như gợi ý khoa khám phù hợp dựa trên mô tả triệu chứng ban đầu của người bệnh. Product Backlog không bao gồm các chức năng liên quan đến chẩn đoán y khoa chuyên sâu, quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý bệnh nhân hoặc xử lý dữ liệu y tế phức tạp.

## DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

| Thuật ngữ | Giải thích |
| --- | --- |
| AI | Trí tuệ nhân tạo |
| API | Giao diện lập trình ứng dụng |
| Product Backlog | Danh sách các yêu cầu của sản phẩm |
| Scrum | Mô hình phát triển phần mềm linh hoạt |
| Sprint | Chu kỳ phát triển ngắn trong Scrum |
| User Story | Mô tả yêu cầu từ góc nhìn người dùng |

# PRODUCT BACKLOG

## USER STORIES

| ID | As a/an | I want to ... | so that ... | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Bệnh nhân | nhập/mô tả triệu chứng ban đầu cho Chatbot AI | nhận tư vấn ban đầu và nhận gợi ý khoa khám phù hợp | Cao |
| US-02 | Bệnh nhân | nhận gợi ý khoa khám từ Chatbot AI | giảm sai sót khi đăng ký nhầm khoa | Cao |
| US-03 | Bệnh nhân | đặt lịch khám trực tuyến theo ngày và khung giờ | chủ động sắp xếp thời gian khám | Cao |
| US-04 | Bệnh nhân | tra cứu thông tin bác sĩ và khoa khám | lựa chọn đúng dịch vụ khám | Cao |
| US-05 | Bệnh nhân | chỉnh sửa hoặc hủy lịch khám (trong thời gian cho phép) | linh hoạt khi thay đổi kế hoạch | Cao |
| US-06 | Admin | quản lý khung giờ khám của từng bác sĩ (time slots) | bệnh nhân chỉ có thể đặt lịch vào các khung giờ hợp lệ và còn trống | Cao |
| US-07 | Admin | quản lý danh sách lịch hẹn khám | theo dõi và điều phối lịch khám | Cao |
| US-08 | Admin | quản lý thông tin khoa khám và thông tin bác sĩ | hệ thống cung cấp thông tin chính xác | Cao |
| US-09 | Bệnh nhân | xem lại lịch khám đã đặt | quản lý lịch hẹn cá nhân | Trung bình |
| US-10 | Bệnh nhân | hỏi Chatbot AI thông tin chung về bệnh viện | tiết kiệm thời gian tìm kiếm | Trung bình |
| US-11 | Admin | cập nhật hoặc hủy lịch khám của bệnh nhân sau khi đã có sự xác nhận từ bệnh nhân | đảm bảo thông tin lịch khám được điều chỉnh minh bạch, chính xác và hạn chế nhầm lẫn trong quá trình khám chữa bệnh | Trung bình |
| US-12 | Bệnh nhân | đăng ký tài khoản | sử dụng hệ thống | Thấp |
| US-13 | Bệnh nhân | đăng nhập vào hệ thống | truy cập chức năng | Thấp |
| US-14 | Bệnh nhân | đăng xuất khỏi hệ thống | bảo mật thông tin | Thấp |
| US-15 | Admin | đăng nhập vào hệ thống quản trị | quản lý toàn bộ hoạt động website an toàn | Thấp |
| US-16 | Admin | đăng xuất ra hệ thống | đảm bảo an toàn | Thấp |

## FEATURE DESCRIPTION

- BỆNH NHÂN

| ID | Feature Name | Description | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | Chọn khoa khám | Cho phép bệnh nhân lựa chọn khoa khám phù hợp với nhu cầu khám chữa bệnh trong quá trình đặt lịch. | Cao |
| F02 | Chọn bác sĩ | Cho phép bệnh nhân lựa chọn bác sĩ thuộc khoa đã chọn dựa trên thông tin chuyên môn và lịch làm việc. | Cao |
| F03 | Chọn ngày khám | Cho phép bệnh nhân lựa chọn ngày khám mong muốn dựa trên lịch làm việc của bác sĩ. | Cao |
| F04 | Chọn khung giờ khám | Cho phép bệnh nhân lựa chọn khung giờ khám còn trống, tránh trùng lịch và quá tải. | Cao |
| F05 | Xác nhận đặt lịch khám | Hiển thị thông tin chi tiết lịch khám để bệnh nhân kiểm tra và xác nhận trước khi hoàn tất. | Cao |
| F06 | Cập nhật / hủy lịch khám (Bệnh nhân) | Cho phép bệnh nhân chỉnh sửa hoặc hủy lịch khám trong thời gian cho phép. | Cao |
| F07 | Nhập triệu chứng ban đầu | Cho phép bệnh nhân nhập hoặc mô tả triệu chứng sức khỏe ban đầu cho Chatbot AI. | Cao |
| F08 | Chatbot AI tư vấn ban đầu | Chatbot AI phân tích triệu chứng và đưa ra tư vấn sơ bộ cho bệnh nhân. | Cao |
| F09 | Chatbot AI gợi ý khoa khám | Chatbot AI đề xuất khoa khám phù hợp dựa trên triệu chứng mô tả. | Cao |
| F10 | Xem lịch khám cá nhân | Cho phép bệnh nhân xem lại danh sách các lịch khám đã đặt. | Trung bình |
| F11 | Tra cứu khoa khám | Cho phép bệnh nhân tra cứu danh sách và thông tin chi tiết các khoa khám. | Trung bình |
| F12 | Tra cứu thông tin bác sĩ | Cho phép bệnh nhân tra cứu thông tin bác sĩ như chuyên môn, khoa công tác, lịch làm việc. | Trung bình |
| F13 | Đăng ký tài khoản bệnh nhân | Cho phép bệnh nhân đăng ký tài khoản để sử dụng các chức năng của hệ thống. | Thấp |
| F14 | Đăng nhập bệnh nhân | Cho phép bệnh nhân đăng nhập hệ thống để sử dụng các chức năng được cấp quyền. | Thấp |
| F15 | Đăng xuất bệnh nhân | Cho phép bệnh nhân đăng xuất khỏi hệ thống để bảo mật tài khoản. | Thấp |

- ADMIN

| ID | Feature Name | Description | Priority |
| --- | --- | --- | --- |
| F17 | Quản lý khung giờ khám | Cho phép Admin thiết lập, cập nhật và quản lý khung giờ khám của từng bác sĩ. | Cao |
| F18 | Quản lý lịch hẹn khám | Cho phép Admin theo dõi, cập nhật và điều phối danh sách lịch hẹn khám. | Cao |
| F19 | Quản lý khoa khám | Cho phép Admin quản lý và cập nhật thông tin các khoa khám trong bệnh viện. | Cao |
| F20 | Quản lý bác sĩ | Cho phép Admin thêm mới, cập nhật bác sĩ trong hệ thống. | Cao |
| F21 | Cập nhật / hủy lịch khám (Admin) | Cho phép Admin cập nhật hoặc hủy lịch khám của bệnh nhân khi cần thiết. | Trung bình |
| F22 | Đăng nhập Admin | Cho phép Admin đăng nhập vào hệ thống quản trị để quản lý hoạt động hệ thống. | Thấp |
| F23 | Đăng xuất Admin | Cho phép Admin đăng xuất khỏi hệ thống quản trị sau khi sử dụng. | Thấp |